## Slide 1
C48 / ĐỒ ÁN CAPSTONE
TUẦN 2
Thiết kế hệ thống
và sẵn sàng phát triển
Tuần hai chuyển yêu cầu thành kiến trúc, wireframe và hợp đồng kỹ thuật có thể rà soát.
Hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai
KIẾN TRÚC
UI / UX
HỢP ĐỒNG
PHÂN TÍCH → THIẾT KẾ → PHỐI HỢP
Nội dung trình bày là kế hoạch và đầu ra dự kiến.

## Slide 2
KẾ HOẠCH TUẦN
Kiến trúc chia theo quyền sở hữu dữ liệu
C48 · TUẦN 2
2 / 5
Web và Mobile gọi API; ba dịch vụ giữ ranh giới dữ liệu riêng.
Web
Điều phối · quản lý
Mobile
Công dân · cứu hộ
Nginx
REST / JSON
Identity
Tài khoản · phiên
Identity DB
Response
SOS · nhiệm vụ
Response DB
Logistics
Kho · phân phối
Logistics DB
Mỗi dịch vụ sở hữu DB và migration riêng; không truy vấn SQL trực tiếp xuyên dịch vụ.

## Slide 3
KẾ HOẠCH TUẦN
Ngăn xếp công nghệ theo kế hoạch
C48 · TUẦN 2
3 / 5
Backend
NestJS + TypeScript
TypeORM cho truy cập dữ liệu
Dữ liệu & bản đồ
PostgreSQL + PostGIS
Dữ liệu địa lý và truy vấn không gian
Ứng dụng khách
Web: React + Vite
Mobile: React Native + Expo
Tệp & AI
MinIO AIStor Free: kho lab một nút, cần kiểm tra điều khoản trước khi dùng.
AI là tùy chọn; không tự ưu tiên hay điều động.
Các lựa chọn công nghệ là quyết định thiết kế trong plan, không phải yêu cầu gốc của đề bài.

## Slide 4
KẾ HOẠCH TUẦN
Thiết kế trải nghiệm theo vai trò
C48 · TUẦN 2
4 / 5
Công dân
1
Nhập SOS
+ vị trí
2
Gửi yêu cầu
3
Theo dõi
trạng thái
Điều phối viên
1
Mở hàng đợi
2
Xác minh &
ưu tiên thủ công
3
Phân công
đội cứu hộ
Đội cứu hộ
1
Nhận nhiệm vụ
2
Cập nhật
tiến độ
3
Gửi kết quả
& bằng chứng
Mất mạng: bản nháp ngoại tuyến chưa được báo là đã gửi; chỉ xác nhận sau phản hồi máy chủ.

## Slide 5
KẾ HOẠCH TUẦN
Cổng sẵn sàng trước khi vào tuần phát triển
C48 · TUẦN 2
5 / 5
01
UI / UX
Wireframe Web và luồng SOS Mobile; danh sách nội dung tiếng Việt.
02
API
Rà soát OpenAPI cho các lát backend 1–4.
03
Môi trường
Chuẩn bị cách chạy lặp lại được; tách cấu hình theo dịch vụ.
04
Bằng chứng
SRS nháp; bắt đầu khảo sát/phỏng vấn; ghi nhận câu hỏi còn mở.
Đầu ra theo plan: SRS nháp, hợp đồng đã rà soát, bằng chứng khảo sát bắt đầu.